**招标文件**

**一、项目名称: 国网江苏无锡变运110kV星洲变远程智能巡视系统改造项目**

招标编号: ZYGC-2025-062207-19

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

**二、项目概况与招标范围**

国网江苏无锡变运110kV星洲变远程智能巡视系统改造项目，包含无锡地区1个站点视频监控系统摄像机施工。服务采购需求报价清单和施工图纸详情见附件1和附件2。



**三、工期：**

2025年07月01日至2025年09月15日。

**四、施工地点：**

江苏省无锡市

**五、质保期及付款：**

本项目质保期以原合同为准

付款方式：施工完成50%付30%；施工完成客户确认工作量并且签了工作量确认单再付40%；剩余款待我司收到最终用户款后支付。（若金额超过10万元，我司统一支付银行承兑汇票）

**六、投标人注意事项：**

6.1、投标人须提供带明细的报价:

(1)报价需含配合设备接入提供所需资料的工作量，并配合所有设备调试及接入主站平台工作:

(2)报价需含施工所用商用混凝土C30采购及运输费用，管道开孔费用:

(3)报价需含现场所需围栏、木工板盖板(开挖期间覆盖)、安全防护工器具的采购、租用、运输等费用。

(4)报价需含项目相关甲供及乙供材料仓储和运输费用。

(5)报价需含所有项目人员（含工作负责人）工资、差旅、社保、意外险等费用；

(6)报价需包含工作负责人及进站手续办理等工作量及与之相关发生的费用，现场实施人员和工作负责人需要具有国网无锡供电公司变电专业准入；

6.2、报价需含9%税点；

6.3、详细工作量见附件，投标需包含单项报价、工作人员安排及施工方案；

6.4、投标人中标后非特殊原因不能弃标，否则纳入考核，最终结算依据现场实际工作量结算；

6.5、报价如出现漏项等情况由投标人自行承担。如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围(即漏项)，则视为这类服务项目的报价分摊在其它项目的报价中，中标后不再增加漏报费用；

6.6、要求:项目经理负责项目竣工资料编辑及送审，包括施工照片、施工日志等过程性材料收集整理。竣工资料作为项目经理结算依据。内、外部人员需直接在新系统中投标报价，投标未按照要求的将直接作废处理；

6.7、特别说明:中标单位或个人需自己解决工作负责人及后续进站手续问题；

**七、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：**

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

**八、招标文件的获取**

以投标网址要求为准

**九、服务合同模版**



**十、投标事宜**

投标截止时间及开标时间：2025年06月27日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。



1. 公司监管投标邮箱：[zy9912132@163.com](mailto:zy9912132@163.com)

**十一、联系人**

（1）招标咨询：王建梅 0513-85359892

（2）项目技术咨询：董春晖 15189381767