**招标文件**

**一、项目名称**: 青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目

招标编号: ZYGC-2025-062302-19

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

**二、项目概况与招标范围**

青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目，包含机房吊顶、墙面改造、静电地板施工、室外电缆沟改造、机房内通信机柜标准化治理等。服务采购需求工作量报价清单和施工图纸详情见附件



**三、工期**：

2025年07月14日至2025年09月15日。

**四、施工地点**：

青海省西宁市

**五、质保期及付款**

本项目质保期以原合同为准

付款：施工完成50%付30%；施工完成客户确认工作量并且签了工作量确认单再付40%；剩余款待我司收到最终用户款后支付。（若金额超过10万元，我司统一支付银行承兑汇票）

**六、投标人注意事项**

6.1、投标人须提供带明细的报价:

(1)报价需含提供配合现场施工所需的资料和协调费用:

(2)报价需含施工所用墙面开孔等施工所需费用:

(3)报价需含现场安措布置所需材料、安全防护和施工工器具的采购、租用、运输等费用；

(4)报价需含项目相关甲供及乙供材料仓储和运输费用；

(5)报价需含所有项目人员（含现场工作负责人）工资、差旅、社保、意外险、交通等相关费用，以及现场业主到岗到位人员的工作餐；

6.2、本项目实施地点为青海省，投标人需考虑人力资源调配等各方面因素，本项目施工日期为除去周六、周日、法定节假日之外的工作日；

6.3、报价需含9%税点；

6.4、报价需为包含本项目9个站点所有工作量和费用的报价，否则为废标。详细工作量和施工图纸见附件，另有施工注意事项，请有意投标人联系我司技术获取。投标需包含单项报价、工作人员安排；

6.5、投标人中标后非特殊原因不能弃标，否则纳入考核:最终结算依据现场实际工作量；

6.6、报价如出现漏项等情况由投标人自行承担。如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围(即漏项)，则视为这类服务项目的报价分摊在其它项目的报价中，中标后不再增加漏报费用；

6.7、要求:中标单位负责项目竣工资料编辑及送审，包括施工照片、施工日志等过程性材料收集整理。竣工资料作为结算依据。内、外部人员需直接在新系统中投标报价，投标未按照要求的将直接作废处理。

**七、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）**：

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

**八、招标文件的获取**

以投标网址要求为准

**九、采购合同模版**



**十、投标事宜**

投标开始时间：2025年06月26日14时00分

投标截止时间及开标时间：2025年07月02日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。



1. 公司监管投标邮箱：[zy9912132@163.com](mailto:zy9912132@163.com)

**十一、联系人**

（1）招标咨询：王建梅 0513-85359892

（2）项目技术咨询：董春晖 15189381767