**招标文件**

**一、项目名称: 江苏泰州三峡海陵光伏项目通信、数据网、二次安防施工**

招标编号: ZYGC-2025-072801-19

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

**二、项目概况与招标范围**

江苏泰州三峡海陵光伏项目通信、数据网、二次安防施工，包含站内通信传输系统、调度数据网、二次安防、地基云图等设备安装和调试。服务采购需求报价清单（详情见附件）



**三、工期：**

2025年08月20日至2025年09月30日。

**四、施工地点：**

江苏省泰州市

**五、质保期及付款：**

本项目质保期以原合同为准

付款方式：施工完成50%付30%；施工完成客户确认工作量并且签了工作量确认单再付40%；剩余款待我司收到最终用户款后支付。（若金额超过10万元，我司统一支付银行承兑汇票）

**六、投标人注意事项：**

6.1、投标人须提供带明细的报价:

(1)报价需含配合业务提供所需资料的工作量，并负责设备调试及接入主站平台工作；

(2)报价需含：业务申请手续办理及协调、施工工作量（施工、配合业务接入）、交通费（含用车、油费）等；

(3)报价需含现场所需安全防护工器具的采购、租用、运输等费用；

(4)报价需含项目相关甲供及乙供材料仓储和运输费用；

(5)报价需含所有项目人员工资、差旅、社保、意外险等费用；

(6)报价需包含进站手续办理等工作量及与之相关发生的费用；

6.2、报价需含9%税点；

6.4、详细工作量见附件，投标需包含单项报价、工作人员安排及施工方案；

6.5、投标人中标后非特殊原因不能弃标，否则纳入考核，最终结算依据现场实际工作量；

6.6、报价如出现漏项等情况由投标人自行承担。如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围(即漏项)，则视为这类服务项目的报价分摊在其它项目的报价中，中标后不再增加漏报费用；

6.7、要求:项目经理负责中标工作内容所涉及的竣工资料编辑及送审，包括施工照片、施工日志等过程性材料收集整理。竣工资料作为项目经理结算依据；

6.8、内、外部人员需直接在新系统中投标报价，投标未按照要求的将直接作废处理。

**七、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：**

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

**八、招标文件的获取**

以投标网址要求为准

**九、服务合同模版**



**十、付款申请模板**



**十一、投标事宜**

投标开始时间：2025年07月29日14时00分

投标截止时间及开标时间：2025年08月05日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。



1. 公司监管投标邮箱：[zy9912132@163.com](mailto:zy9912132@163.com)

**十二、联系人**

（1）招标咨询：王建梅 0513-85359892

（2）项目技术咨询：董春晖 15189381767