- 招标文件

项目名称:江苏泽宇电力工程有限公司40#项目施工机械设备租赁框架招标

- 招标编号:

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况

本项目位于江苏省溧阳市别桥镇湖口桥西南100米(溧阳市万邦金属制品有限公司)路口进入2公里。

- （二）招标范围

本工程范围为江苏泽宇电力工程有限公司40#项目施工机械设备租赁框架。

- 招标人按机械设备功能品类进行框架招标，投标人按自有 / 合法拥有的机械品类进行报价；中标后根据招标人现场施工指令，提供对应功能机械设备，承接项目现场如下适配机械功能的作业场景：设备与材料的装卸、倒运、临时吊装，场区施工道路的修筑、整平、压实等，具体作业内容、作业量、作业时间以甲方书面 / 线上下达的《工作任务单》为准。

- 机械设备数量、型号满足本次招标需求，并提供设备清单及权属证明。为每台设备配备持有效证件的专职操作人员，人证相符，并将证件复印件报甲方备案。

- 作业时间要求（仅对实际有效作业时间计费，非工作时间不计入台班）：

- 作业时长≤4 小时：按半个台班核算；作业时长＞4 小时且≤8 小时：按 1 个整台班核算（覆盖设备全流程作业成本）；作业时长＞8 小时：超出部分按实际有效作业小时折算（1 小时 = 1/8 台班，据实核算）；单日多次零星作业：累计计算有效作业时长，再按上述规则核算（例：上午 3 小时 + 下午 2 小时 = 5 小时→1 整台班；上午 2 小时 + 下午 1 小时 = 3 小时→半个台班）。

- 作业时间自设备按甲方通知要求抵达指定施工地点并完成调试、达到可正常作业状态时起开始计时；期间包含设备作业间隙、必要的维修保养时间，但不包含设备故障停机且乙方未在约定时限内修复的时间。

- 进场响应要求：中标人需满足招标人24 小时进场响应要求，自招标人下达设备进场指令之时起，中标人须在 24 小时内完成对应机械设备的现场调配、进场就位，并确保设备正常启动作业，满足现场施工需求。若连续使用5天（不含5天）以上天，进出场费用由乙方承担。

- 机械用油（包括但不限于柴油、润滑油、液压油等施工所需全部油料）的采购、运输、储存、加注、安全管理及其全部费用均由投标人自行负责并承担。此项费用及可能存在的价格波动风险应已包含在投标总价中，招标人不另行承担任何与此相关的费用或责任。

- 所有机械设备，在进场前必须提供有效的检测合格报告和保单，并按要求向业主或监理单位报送机械报审资料（机械报审文件资料须包含但不限于如下项目:1)自检验收合格记录；2)机械设备铭牌；3)机械设备正面、侧面45°整体照片(牌照信息须清晰);4）产权证明；5)出厂质量合格证；6)定期检验报告；7)机械设备环保备案或检测证明文件；8)租赁合同或安全管理协议(须与报审机械设备对应)、租赁单位资质;9)操作人员相关资格证书及查验记录；10)机械设备保险），经审查同意后方可投入使用。

- 专职司机需要自行提供每天工作起止时间的水印照片（设备抵达现场调试完毕开始作业时、上午结束、下午开始、作业结束时，共计不少于四张带有实时地理水印及时间水印的照片），若不提供，当时租金按台班价格乘以0.9结算。

- 投标人报价时，须充分考虑项目现场作业特点（含连续作业、零散断续作业、多次进场调运等情形）。

- 所有涉及的主材辅材以及其他相关耗材、配件均为乙供。

- 本次招标文件中所列所有台班均为基于项目规划的预估台班，旨在为投标人提供报价测算基础，并不作为招标人的最终承诺采购量。双方最终结算将严格依据框架协议有效期内，招标人实际下达并经双方确认的《工作任务单》中约定的具体台班进行计算。投标人在报价时应充分理解此点，其所报固定综合单价在协议有效期内不因实际台班的增减而调整。

- 若乙方无法提供招标文件约定型号的机械设备时，应提供不低于招标文件技术参数与性能要求的替代设备，且需经甲方书面确认后方可使用，招标人不另行承担任何与此相关的费用或责任。

- （三）报价方式

- 本项目采用固定单价合同，招标文件中所列的全部机械台班单价（含机械设备折旧费、维修保养费；操作人员（司机）工资、加班费、食宿、保险；油料费（柴油、润滑油、液压油等）；管理费、利润、税金；市场价格波动风险）进退场单价均为单次固定包干价，结算时依据实际签证的台班数量和实际发生的进退场次数进行计量，但若设备单次连续作业达到5天，则该次进退场费用予以免除。

- （四）结算方式

- 合同单价不应因任何原因进行调整。

- 履约保证金：投标人应提交合同含税金额  \   %作为履约保证金

- 预付款：无

- 工程结算款支付:每个月结算一次，

- 具体流程为：具体流程为：乙方应于每个自然月结束后次月的前 5 个工作日内，将前 1 个自然月经甲方现场验收确认的机械租赁台班及服务量结算申请与相关凭证提交甲方审核。

- 甲方审核确认无误后，乙方开具等额合规、税率为【9%】的增值税专用发票。

- 甲方在收到乙方合规发票后30个工作日内，以银行转账方式支付该笔结算款项若超过10万为承兑支付。

- （五）招评标办法：最低价中标法，详见附件二

- 三、工期

计划日期：2026年2月10日。

完成时间：2026年12月30日前。

- 四、施工地点

- 本项目位于江苏省溧阳市别桥镇。

- 五、投标人注意事项

- 1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

- 2.投标人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

- 3.投标人没有处于行政主管部门或招标人相关文件确认的禁止投标的处罚期间内。

- 4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 5.投标人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在评标期间尚未解除的）。

- 6.投标人不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”（在评标期间尚未解除的）。

- 7.投标人不得被国家应急管理部（www.mem.gov.cn）列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”名单（在评标期间尚未解除的）。

- 8.本项目严禁任何形式的分包行为。投标人应独立完成本项目的全部工作内容，不得将项目的任何部分分包给其他单位或个人，如发现项目过程中存在分包行为，招标人有权采取包括但不限于终止合同、追究违约责任等措施。

- 9.本项目不接受联合体投标。

- 10.中标人须严格履行 24 小时进场响应承诺，若因中标人原因未在规定时间内完成设备进场就位，影响招标人现场施工的，招标人有权按实际误工损失追究中标人违约责任，情节严重的招标人可单方终止合同。

- 投标人资格要求

- 资质要求：

- （1）具有独立法人资格。

- （2）投标人自有或长期合法拥有本次招标所需机械设备，不接受纯中介、挂靠。

- （4）须提供由权威检测机构出具的有效期内设备安全性能合格报告

- （5）操作人员必须持有效特种作业 / 特种设备操作证，持证上岗。

- （6）近 3 年内无较大及以上安全责任事故。

- 信誉要求：

- （1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

- （2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

- （3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

- （4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

- 八、招标文件的获取

- 以投标网址要求为准

- 九、合同模板

详见附件三

- 十、投标事宜

- 投标开始时间：2026年3月10日15时30分

- 投标截止时间及开标时间：2026年3月17日15时00分

- 投标方式（请勿修改）：

- （1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件四。

- （2）公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com

- 十一、联系人

- （1）招标咨询：王建梅051385359892

- （2）项目技术咨询：朱福荣 13325589448