- 招标文件

项目名称:江苏泽宇电力工程有限公司40#项目钢板租赁招标

- 招标编号:ZYGC-2026-032001

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况

本项目位于江苏省溧阳市别桥镇湖口桥西南100米(溧阳市万邦金属制品有限公司)路口进入2公里。

- （二）招标范围

- 招标人按钢板规格进行框架招标，投标人按自有/合法拥有的钢板品类进行报价；中标后根据招标人现场施工指令，提供符合要求的铺路钢板及配套服务。

- 钢板数量、规格、材质需满足本次招标需求，并提供钢板清单及权属证明。为钢板运输、装卸、提供持有效证件的专职作业人员，人证相符，并将证件复印件报招标人备案。

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格说明 | - 单位 | - 预估数量 | - 预估租赁时间（天） | - 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钢板 | - 1.5m×6m×15mm，铁制钢板 | - 块 | - 121 | - 210 | - 3% |

- 1. 钢板标记要求：投标人需对自有所有参与租赁的钢板做好专属、清晰标记（标记需不易脱落、可识别，如标注投标人名称缩写、钢板编号等），便于甲方现场区分、管理及租赁期满后回收核对，避免钢板混淆、丢失。租赁期间，投标人需维护标记清晰，若标记模糊、脱落，需及时补做，相关费用由投标人自行承担。

- 2. 钢板替代规则：若乙方无法提供招标文件约定规格、材质的钢板时，可提供不低于招标文件技术参数与性能要求的替代钢板（如厚度更厚、材质更优、承载力更强等），且需提前提交替代钢板的规格、材质等相关资料，经甲方书面确认后方可投入使用，招标人不另行承担任何与此相关的费用或责任，替代钢板仍按原约定单价结算。

- 3. 装卸责任约定：乙方需自行承担钢板双边装卸责任及全部相关费用（含进场时从运输车辆卸至施工指定位置、退场时从施工场地装卸至运输车辆），招标人不另行支付任何装卸相关费用。尤其明确，租赁期满退场时，钢板分散在施工道路路边，乙方均需负责将所有钢板安全装卸至自身运输车辆，确保施工道路畅通，不得遗留钢板在现场，否则甲方有权委托第三方处理，产生的费用由乙方承担，且甲方有权追究乙方违约责任。投标人须自行负责运输路线规划、运输车辆通行及进场协调等相关工作，承担运输及进场过程中的全部责任与费用。因第三方干扰、地方协调、道路通行等问题导致无法按时进场的，均由投标人自行解决，确保满足招标人进度要求，相关责任与费用由投标人独立承担。

- 租赁时间自钢板按甲方通知要求抵达指定施工地点、达到可正常铺设使用状态时起开始计时，补充说明（进场批次要求）：本项目钢板不要求所有钢板同时进场，实际进场时间分批次执行，其中首批进场钢板数量为30块，需按甲方首次下达的《工作任务单》要求，在规定时间内完成进场、装卸及就位；后续批次钢板的进场数量、具体时间，均按甲方项目通知及《工作任务单》要求执行，中标人需无条件配合，确保满足现场施工进度需求。

- 进场响应要求：中标人需满足招标人24 小时进场响应要求，自招标人下达钢板进场指令之时起，中标人须在 24 小时内完成对应钢板的现场调配、进场就位，并确保钢板符合使用标准、可正常铺设作业，满足现场施工需求。

- 本次招标文件中所列所有钢板租赁量均为基于项目规划的预估量，旨在为投标人提供报价测算基础，并不作为招标人的最终承诺采购量。双方最终结算将严格依据框架协议有效期内，招标人实际下达并经双方确认的《工作任务单》中约定的具体租赁量、租赁时长进行计算。投标人在报价时应充分理解此点，其所报固定综合单价在协议有效期内不因实际租赁量、租赁时长的增减而调整。

- 钢板续租：若招标人需延长租期，应在合同期满前7日书面通知乙方；延长期间按原合同单价、条款执行。

- （三）报价方式

- 本项目采用固定单价合同，报价方式为每块钢板每天固定单价（单位：元/块/天），该固定单价为包干价，已包含钢板折旧费、维修保养费；钢板相关耗材费(如有)；管理费、利润、税金；市场价格波动风险；以及钢板双边装卸费（含进场、退场装卸，含退场时分散钢板的归集、装卸）等所有与钢板租赁相关的费用，招标人不另行支付任何额外费用。

- 1. 起送及运输费约定：

- （1） 起送数量：本项目钢板起送数量原则上为25-30块（含25块、30块）；特殊情况下，根据甲方施工需求，投标人需配合提供10块左右（±2块）的钢板配送，该类特殊配送在整个供货期内累计不超过2次，投标人需无条件配合，相关运输、装卸等费用仍按本条款后续约定执行。

- （2） 运输费承担标准：凡达到投标人约定起送数量的，钢板运输费（含进场运输、租赁期满退场运输）全部由乙方承担，招标人不另行支付任何运输相关费用（包括但不限于运费、装卸费、运输过程中的钢板防护费等）。

- （3） 运输要求：乙方负责运输的，需选用符合钢板运输标准的车辆，做好钢板运输过程中的固定、防护措施，避免钢板损坏、丢失，运输过程中产生的一切安全责任、财产损失均由乙方承担；运输时间需严格遵守甲方《工作任务单》约定，确保不影响现场施工进度。

- 2. 报价核对说明：

- （1） 预估总价仅作为招标方核对报价合理性、对比各投标人报价的依据，不作为最终结算依据，最终结算仍按实际租赁数量、实际租赁天数核算（结算公式不变）。

- （四）结算方式

- 1． 合同单价不应因任何原因进行调整（包括但不限于市场价格波动、材料价格变化、人工成本调整等）。

- 2． 履约保证金：投标人应提交合同含税金额   /  %作为履约保证金

- 3． 预付款：无

- 4． 工程结算款支付: 按钢板退场批次结算，具体流程为：乙方完成单批次（或全部）钢板退场、归集及装卸后，需在钢板退场当日起30天内，将该批次经甲方现场验收确认的钢板租赁数量、实际租赁天数及服务量结算申请与相关凭证提交甲方审核；甲方在收到结算申请后，及时完成核对确认，核对无误后，乙方开具等额合规、税率为【3%】的增值税专用发票。

- 结算公式：结算金额 = 每块钢板日固定单价 × 实际租赁钢板数量 × 实际租赁天数

- （五）招评标办法：最低价中标法，详见附件二

- 三、工期

计划日期：2026年4月1日。

完成时间：2026年10月31日前。

- 四、施工地点

- 本项目位于江苏省溧阳市别桥镇。

- 五、投标人注意事项

- 1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

- 2.投标人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

- 3.投标人没有处于行政主管部门或招标人相关文件确认的禁止投标的处罚期间内。

- 4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 5.投标人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在评标期间尚未解除的）。

- 6.投标人不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”（在评标期间尚未解除的）。

- 7.投标人不得被国家应急管理部（www.mem.gov.cn）列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”名单（在评标期间尚未解除的）。

- 8.本项目严禁任何形式的分包行为。投标人应独立完成本项目的全部工作内容，不得将项目的任何部分分包给其他单位或个人，如发现项目过程中存在分包行为，招标人有权采取包括但不限于终止合同、追究违约责任等措施。

- 9.本项目不接受联合体投标。

- 10.中标人须严格履行 24 小时进场响应承诺，若因中标人原因未在规定时间内完成钢板进场就位，影响招标人现场施工的，招标人有权按实际误工损失追究中标人违约责任，情节严重的招标人可单方终止合同。

- 11.中标人须严格履行双边装卸责任，尤其是退场时分散在施工道路路边的钢板，需及时归集、安全装卸，确保不遗留、不影响道路通行，否则承担相应违约责任及相关费用。

- 12.投标人须承诺所提供的租赁钢板为自有产权或合法拥有使用权，不存在抵押、查封、第三方主张权利等任何权属纠纷。投标人应自行确保钢板产权清晰，若因产权不清、权属争议等问题给招标人造成损失、停工或法律纠纷的，全部责任及赔偿由投标人独立承担，与招标人无关，投标人必须对产权合法性负全部责任。

- 投标人资格要求

- 资质要求：

- （1）具有独立法人资格。

- （2）投标人自有或长期合法拥有本次招标所需铺路钢板，不接受纯中介、挂靠。

- 信誉要求：

- （1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

- （2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

- （3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

- （4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

- 八、招标文件的获取

- 以投标网址要求为准

- 九、合同模板

详见附件三

- 十、投标事宜

- 投标开始时间：2026年3月20日15时30分

- 投标截止时间及开标时间：2026年3月27日15时30分

- 投标方式（请勿修改）：

- （1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件四。

- （2）公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com

- 十一、联系人

- （1）招标咨询：王建梅051385359892

- （2）项目技术咨询：朱福荣 13325589448